## المعلومات العامة

اسم المشروع:
صيانتي – منصة خدمات صيانة السيارات

نوع المشروع:
منصة إلكترونية لإدارة وطلب خدمات صيانة السيارات

وصف المشروع:

مشروع "صيانتي" هو منصة إلكترونية تهدف إلى ربط أصحاب السيارات بالفنيين ومراكز الصيانة من خلال نظام رقمي موحد يساعد المستخدمين على الوصول إلى خدمات الصيانة بسرعة وسهولة.

يوفر النظام بيئة متكاملة تسمح للمستخدم بطلب خدمات الصيانة ومتابعة حالة الطلب، كما تمكّن الفنيين ومراكز الصيانة من استقبال الطلبات وإدارتها من خلال لوحة تحكم مخصصة.

## دورة حياة المستخدم والمسؤول

- دورة حياة المستخدم

#### الوصول إلى المنصة

يقوم المستخدم بالدخول إلى المنصة واستعراض الخدمات المتاحة والتعرف على طبيعة النظام.

#### إنشاء الحساب

يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى النظام.

#### سير العمل الأساسي

- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.

- يحدد نوع الخدمة المطلوبة.

- يقوم بإدخال الموقع.

- يتم إرسال طلب الصيانة.

- يتم عرض الطلب على الفنيين.

- يتم قبول الطلب.

- يتم تنفيذ الخدمة.

#### ما بعد تنفيذ الخدمة

يمكن للمستخدم:

- متابعة حالة الطلب.

- مراجعة الطلبات السابقة.

- تقييم الخدمة.

- استقبال الإشعارات.

- دورة حياة المسؤول

#### نظرة عامة

يمكن للمسؤول الوصول إلى لوحة تحكم خاصة بالنظام.

#### إدارة المحتوى

يقوم المسؤول بإدارة:

- الخدمات

- مراكز الصيانة

- الطلبات

#### إدارة المستخدمين

يقوم المسؤول بإدارة:

- المستخدمين

- الفنيين

- الصلاحيات

#### الإعدادات

يتولى المسؤول إدارة الإعدادات العامة للنظام.

الخصائص الرئيسية للمشروع

| الخاصية | الوصف |
| --- | --- |
| تسجيل الدخول وإنشاء الحساب | نظام مصادقة آمن باستخدام JWT |
| إدارة المستخدمين | نظام صلاحيات حسب نوع المستخدم |
| طلب خدمة صيانة | إنشاء وإرسال الطلبات |
| إدارة الطلبات | متابعة حالة الطلب |
| لوحة تحكم الفني | استقبال وإدارة الطلبات |
| تحديد الموقع | تحديد موقع المستخدم |
| نظام الإشعارات | إرسال تحديثات للمستخدم |
| نظام التقييم | تقييم جودة الخدمة |

## 4. الخطة الزمنية للتنفيذ (12 أسبوع)

| الفترة | المرحلة | المخرجات |
| --- | --- | --- |
| الأسبوع 1–2 | التخطيط والتحليل | تحليل المتطلبات،تصميم الواجهات |
| الأسبوع 3–5 | تطوير الواجهة الخلفية | قاعدة البيانات، المصادقة، APIs |
| الأسبوع 6–9 | تطوير الواجهة الأمامية | الواجهات، الربط مع APIs |
| الأسبوع 10–11 | الاختبارات | إصلاح الأخطاء وتحسين النظام |
| الأسبوع 12 | التسليم النهائي | التوثيق، العرض، النشر |

## التقنيات المستخدمة

### الواجهة الأمامية

- React.js

- TypeScript

- Tailwind CSS

- Context API

- React Hook Form

- Zod

### الواجهة الخلفية

- Node.js

- Express.js

- JWT Authentication

- Joi

- bcrypt

### قاعدة البيانات

- MongoDB

- Mongoose

يهدف مشروع "صيانتي" إلى تقديم حل رقمي متكامل يساعد على تسهيل الوصول إلى خدمات صيانة السيارات بطريقة سريعة ومنظمة، مع توفير تجربة استخدام سهلة وقابلة للتطوير مستقبلًا.